# FOTOMAC — Planejamento após a 1ª banca

Mudanças pedidas, impacto no sistema e proposta de ordem de execução

Thiago José Camêlo Nunes

15 de outubro de 2026 — atualizado com as respostas do Thiago

# 1. O que mudou

A 1ª banca e o cliente aprovaram o FOTOMAC. Na apresentação surgiram pedidos que ampliam bastante o sistema. Este documento organiza esses pedidos antes de qualquer código: o que cada um significa no sistema, de que outros depende, quanto trabalho dá e onde encosta na LGPD.

Partes interessadas a partir de agora:

- Moacir Barbosa, fotógrafo e cliente principal.

- Centro Universitário CESMAC.

- Equipe de marketing do CESMAC.

- Prof. Mozart Melo, coordenador do curso.

Decisões já tomadas:

| Decisão | Quem decidiu | Por quê |
| --- | --- | --- |
| Reconhecimento facial com YuNet + SFace; o InsightFace sai | CESMAC | Custo zero: o YuNet (licença MIT) e o SFace (Apache 2.0) são livres para uso comercial. Os modelos do InsightFace só podem ser usados em pesquisa. |
| Temas/tags passam a ser mantidos pelo fotógrafo, e o administrador continua podendo | Cliente | O fotógrafo quer definir as tags e organizar o acervo do jeito dele. |
| O administrador calibra o reconhecimento pelo site: limiar, detecção e indexação, com testes e visualização | Thiago | Calibrar sem mexer em código e enxergar o efeito de cada ajuste. |
| Fotos e vídeos no acervo | Coordenação e marketing | Se o vídeo funcionar, a coordenação consegue mais armazenamento. |

Escala dos tamanhos usados neste documento:

- P: até uma sessão de trabalho.

- M: algumas sessões.

- G: semanas e prova de conceito antes de prometer.

# 2. Os pedidos, um a um

## 2.1 Reconhecimento facial

YuNet + SFace como motor único (itens 5 e 14) — M

- O que vira no sistema:

  - um adaptador novo (sface_engine.py), na mesma porta que já existe;

  - um índice novo no banco, porque os vetores do SFace têm 128 números e não 512;

  - a reindexação do acervo, com a função que já está pronta (RF028).

- Cuidado 1: a nota 89,5 do SFace no Teste 1 não foi de fábrica. Saiu com a calibragem do fotomac-lab (foto reduzida a 1920 px, limiar e filtros de detecção ajustados). O sistema tem que reproduzir exatamente essa configuração, senão a nota apresentada à banca não descreve o que está rodando.

- Cuidado 2: calibrar o limiar deixa de ser opcional. No Teste 1, o SFace pôs 203 fotos erradas no topo do ranking, contra 7 do InsightFace. Os melhores pontos medidos:

| Limiar | Desempenho (F1) | Fotos certas achadas | Erros |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,3741 | 89% | 48 de 59 | 1 |
| 0,45 | 72% | 33 de 59 | 0 |

Errar aqui entrega ao visitante a foto de outra pessoa. O RF016 (nota 6) manda privilegiar a precisão.

- Sem modelo de reserva: com o InsightFace fora, se o reconhecimento falhar vale a falha segura (decidida em 11/10): a busca pausa com aviso, a fila de indexação espera sem gastar tentativas e a API sobe mesmo sem o motor. O sistema nunca troca de modelo sozinho.

Painel do reconhecimento facial, para o administrador (pedido novo) — M/G

Calibrar não é treinar. O YuNet e o SFace são modelos já treinados pelos autores. O que o painel ajusta é como o sistema os usa: limiar de semelhança, confiança mínima da detecção, tamanho mínimo do rosto, resolução usada na indexação. Ajustar isso e medir o efeito é calibrar. Treinar seria mudar o próprio modelo usando os rostos do acervo. Isso não entra, por três motivos:

- pela LGPD, as fotos foram coletadas para a pessoa se encontrar, e treinar IA com os rostos de todo mundo é uma finalidade que ninguém autorizou (Art. 6º, I);

- pede GPU e milhares de rostos rotulados;

- um modelo retreinado deixaria de ser o que foi medido no Teste 1.

Calibrar usando o acervo ativo pode, desde que a pessoa de referência tenha consentido.

- O que vira no sistema: uma área "Calibração" para o administrador. Ela traz para o produto o que hoje está no fotomac-lab:

  - escolher um conjunto de teste;

  - marcar "está / não está" em cada foto;

  - mover o limiar e os filtros e ver na hora quantas fotos certas e erradas cada valor traria.

- A tela de parâmetros (RF026) já existe e tem histórico de alterações. Falta a parte de teste e de visualização.

- LGPD: calibrar é procurar uma pessoa determinada no acervo. A pessoa usada como referência precisa consentir (Art. 11, I), como foi com o coordenador no Teste 1. Proposta:

  - o conjunto de calibração usa só pessoas com consentimento registrado no sistema;

  - as marcações ficam fora do acervo público;

  - tudo é apagado quando a calibração termina.

Reconhecimento facial em vídeo (item 2) — G, prova de conceito primeiro

- Como funciona: o mesmo YuNet + SFace roda em quadros do vídeo, por exemplo 1 ou 2 por segundo. Os rostos repetidos da mesma pessoa no mesmo vídeo são agrupados. A busca devolve o vídeo e os momentos em que a pessoa aparece.

- Custos:

  - processamento: um vídeo de 5 minutos a 2 quadros por segundo são cerca de 600 quadros por vídeo;

  - mais vetores no banco.

- Antes de prometer: uma prova de conceito no fotomac-lab, com um vídeo real de evento, medindo tempo, acerto e quantidade de vetores.

Segurança contra foto de celular na câmera (item 10) — G, prova de conceito

- O risco é real: a selfie é a "chave" da galeria. Quem mostra à câmera a foto de um colega recebe as fotos dele. Isso é acesso indevido a dado sensível.

- Decidido (15/10): o envio de foto pela galeria sai. Ele só existe para o Thiago testar, porque ele não aparece nas fotos do acervo. Na v2.0 a busca é só pela câmera, e é isso que torna a prova de vida eficaz. Até haver um conjunto de teste com o Thiago nas fotos, o envio pode ficar só no modo desenvolvimento, como o botão "Mostrar link", invisível em produção.

- Técnicas possíveis, a medir na prova de conceito:

  - desafio ativo: pedir para virar o rosto, conferido pelos pontos do rosto que o YuNet já devolve;

  - modelo passivo antifraude: um modelo que tenta reconhecer, pela imagem, se é tela ou papel. A licença ainda precisa ser conferida.

## 2.2 Acervo: vídeo e tags

Vídeo no acervo (item 1) — G

- Envio:

  - formatos de celular e câmera (MP4, MOV);

  - limite de tamanho e de duração por arquivo.

- Processamento:

  - tirar os metadados de localização (vídeo de celular grava GPS, como a foto);

  - gerar miniatura;

  - converter para um formato que todo navegador toca (vídeo de iPhone em HEVC, por exemplo, não abre em todos).

  - A conversão provavelmente exige o FFmpeg (ferramenta de vídeo, dependência nova; a licença precisa ser conferida antes).

- Reprodução: em pedaços, sem baixar o arquivo inteiro, e sempre passando pela API, como as fotos hoje.

- Armazenamento: o servidor previsto tem 300 GB. Vídeo ocupa ordens de grandeza mais que foto, então o aumento prometido pela coordenação vira pré-requisito.

- Medido no acervo atual: uma foto ocupa 4,26 MB (original 4,04 + prévia 0,19 + miniatura 0,03). Um evento cheio, de 1.000 fotos, ocupa ≈ 4,3 GB.

- Estimativa para 35 vídeos de 5 minutos em 1080p (10.500 segundos; GB = Mbps × segundos ÷ 8 ÷ 1.000). As taxas são típicas de cada tipo de aparelho e precisam ser confirmadas com um vídeo real do Moacir:

| Como foi gravado | Taxa típica | Espaço | Equivale a |
| --- | --- | --- | --- |
| Celular, formato HEVC | ~8 Mbps | ≈ 10,5 GB | ~2.500 fotos |
| Celular, formato H.264 | ~16 Mbps | ≈ 21 GB | ~4.900 fotos |
| Câmera profissional | ~50 Mbps | ≈ 66 GB | ~15.400 fotos |
| Cópia convertida para o navegador | ~6 Mbps | + ≈ 8 GB | guardada junto com o original |

- Ou seja, um evento com 35 vídeos de celular ocupa de ≈ 18 a 29 GB com a cópia para o navegador, o espaço de 4 a 7 eventos só de fotos. Com câmera profissional, ≈ 74 GB.

- LGPD:

  - vídeo de evento tem plateia, muitas vezes com menores: a advertência na tela de envio (RF007) passa a valer também para vídeo, e o Art. 14 exige o melhor interesse do menor;

  - vídeo também tem voz, que é dado pessoal;

  - publicação, prazo de retenção, remoção em 72 h e vetores só depois de publicar continuam valendo para vídeo.

Nova organização por tags, criada pelo fotógrafo (item 7 e decisão) — M

- Hoje: "temas" é uma lista que só o administrador mantém, usada como filtro na página pública.

- O pedido: o fotógrafo desenha a organização (quais tags existem e como se agrupam), e o administrador também pode mexer.

- Precisa de definição: o que recebe tag (evento, foto, vídeo?), se há grupos ou categorias de tags, se a lista é única para todos os fotógrafos e como a tag vira filtro para o visitante e para o pessoal do marketing.

- Decidido (15/10): tag = filtro do evento. O fotógrafo cria as tags que quiser ("Colação de jaleco", "Roga DX", ou genéricas como "Tecnologia" e "Esporte"), e o visitante filtra os eventos por elas.

  - Não há grupos de tags.

  - A lista é única: todos veem e usam todas as tags.

  - Cada tag tem dono: só quem a criou edita ou apaga, para ninguém apagar a tag do outro.

  - Suposição a confirmar: o administrador pode editar qualquer tag, para moderação.

  - Os nomes não se repetem: "Formatura" e "formatura" contam como iguais.

## 2.3 Contas e perfis

Conta de marketing (itens 3 e 9) — M

- O que vira no sistema: um perfil novo, "Marketing", que envia fotos e vídeos a eventos, como o fotógrafo.

- Ponto de LGPD que precisa estar claro: o visitante foi informado de que as imagens existem só para a própria pessoa se encontrar e não são usadas para outra finalidade (v1.6, declaração de finalidade única; LGPD Art. 6º, I).

  - Marketing como quem produz conteúdo: é compatível.

  - Marketing usando o acervo para divulgação ou procurando pessoas: é finalidade nova. Exige aviso novo ao visitante e uma base legal própria. A palavra final é do jurídico do CESMAC.

- Decidido (15/10): o marketing tem as mesmas funções do fotógrafo: cria evento, envia fotos e vídeos, publica e baixa o acervo para divulgação. A diferença é a identificação, por exemplo "Criado por Lucas Bezerra — Equipe de marketing". Não há busca de alunos.

- Consequência de LGPD, a resolver na v2.0: baixar fotos de evento para divulgação institucional é uma finalidade que a v1.6 diz que não existe ("não utilizadas para finalidade diversa"). A v2.0 precisa declarar essa finalidade no aviso ao visitante e na política de privacidade, por transparência (Art. 6º, VI). Qual é a base legal, e a questão do direito de imagem, cabem ao jurídico do CESMAC.

- Fotos repetidas entre fotógrafo e marketing:

  - o sistema já recusa arquivo idêntico no mesmo evento;

  - para não haver dois eventos iguais, o caminho é a colaboração (RF025): o marketing entra no evento do fotógrafo em vez de criar outro. O sistema pode avisar quando alguém criar um evento com nome e data parecidos com um que já existe.

  - Foto editada ou recomprimida não é idêntica. Reconhecer "quase iguais" é possível, mas fica para depois.

Conta temporária para fotógrafo contratado (item 4) — M

- Decidido (15/10): o administrador cria a conta, que vale 24 horas, e as fotos enviadas por ela só são publicadas depois que o administrador aprovar (para barrar imagem imprópria).

- O que vira no sistema: uma conta com data de validade, presa a um evento. Ela entra pelo mesmo convite por e-mail e só pode enviar fotos àquele evento; a colaboração entre fotógrafos (RF025) já existe e serve de base. Ao vencer, a conta se desativa sozinha. As fotos ficam, com o crédito de quem fotografou.

- LGPD: o fotógrafo contratado trata dados pessoais em nome do CESMAC, então é um operador (Art. 39: trata "segundo as instruções fornecidas pelo controlador"). O contrato com ele deve dizer isso. Isso é parte da contratação, não do sistema; o sistema contribui limitando o acesso dele a um evento e a um prazo.

Contas no aplicativo para todos os perfis (item 9): entra com o aplicativo (seção 2.6).

## 2.4 Pessoas institucionais

Página de pessoas institucionais com autorização por e-mail (item 11) — M

- Esta é a etapa 4d, que já estava planejada (RF020 e RF021).

- Novidade: a autorização chega por e-mail. A pessoa recebe um link, lê o termo e confirma.

- A LGPD aceita consentimento "por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade" (Art. 8º), e cabe ao CESMAC provar que o obteve (Art. 8º, § 2º). Por isso o sistema guarda qual texto foi aceito, quando e por qual link. Rosto é dado sensível, então o consentimento tem de ser específico e destacado (Art. 11, I).

- Ressalva: se "assinar" tiver de ser assinatura eletrônica com valor legal, isso é decisão do jurídico do CESMAC.

Busca automática no acervo ao autorizar (item 13) — M

- O que vira no sistema: ao autorizar, o sistema procura a pessoa em todo o acervo e marca "pessoa institucional localizada" em cada foto, com o grau de semelhança. O RF021 já prevê a marcação automática na indexação. A busca no acervo inteiro é a única exceção permitida à regra "busca só dentro do evento", justamente por haver autorização.

- Esclarecido (15/10): depois que a pessoa autoriza, toda foto nova em que o sistema reconhecer o rosto dela é marcada como "pessoa institucional localizada" e entra sozinha na lista de fotos daquela pessoa. É exatamente a marcação automática que o RF021 (nota 3) já prevê.

- Revogação: ao revogar a autorização, as marcações e os vetores de referência somem em até 5 dias (RF020, nota 4).

## 2.5 Telas e navegação

| Item | O que fazer | Tamanho |
| --- | --- | --- |
| 18. Voltar fácil | Botão "Voltar" visível em todas as telas internas, além da trilha "Eventos > Evento > Imagens > Imagem" | P |
| 12. Abrir a imagem do resultado | Visualizador em tela cheia com zoom, arrastar e setas para a próxima | P/M |
| 6. Resultado da busca facial | Grade com fotos maiores, que se adapta à largura da tela | M |
| 7. Filtros | Filtros novos do painel para fotógrafo e marketing, ligados às tags | M (depende das tags) |
| 17. Site como aplicativo web | Layout próprio para computador (hoje é o layout de celular esticado), seguindo o padrão do CITEC | G |

## 2.6 Aplicativo e apoio

- Aplicativo móvel (itens 8 e 9) — G: a base em Expo já é a mesma, então as regras e a API são reaproveitadas. O trabalho está nas telas no formato do celular (como no Figma), na câmera nativa e no login de todos os perfis.

- Painel do armazenamento (item 16) — P/M:

  - o que mostra: espaço usado por evento, por tipo (foto, vídeo, miniatura) e os maiores arquivos, lido direto do SeaweedFS;

  - para quem: só o administrador;

  - LGPD: mostra nomes de evento e tamanhos, nunca a imagem.

- Tutorial por escrito (item 15) — P/M: um guia por perfil (fotógrafo, administrador, marketing), com prints que não mostrem rostos de terceiros. Fica por último, para descrever as telas finais.

## 2.7 O que continua pendente de antes

- 4b (temas, parâmetros e reindexação): está pronta e aguarda o seu teste. Vai mudar com as tags e a calibração.

- 4c (tela de remoções do administrador, alerta de uso atípico, relatório — RF023, RF024, RNF14): não foi pedida pela banca, mas é requisito, e é ela que mantém a LGPD em pé (relatório para demonstrar conformidade).

- Remover o botão temporário "Mostrar link" antes de implantar.

# 3. Ordem proposta

A ordem segue as dependências. O reconhecimento vem primeiro porque calibração, pessoas institucionais e vídeo dependem dele. Dentro de cada fase, o que é rápido e visível vem antes.

| Fase | O que entra | Por que nesta posição |
| --- | --- | --- |
| 1. Ajustes rápidos | Voltar fácil (18), zoom no visualizador (12), grade do resultado (6) | Pequenos, visíveis, e respondem às críticas da banca sobre a visualização |
| 2. Novo reconhecimento | YuNet + SFace (5), falha segura, reindexação, índice de 128 | Base de tudo o que envolve rosto |
| 3. Calibração | Área de calibração do administrador, limiar calibrado (14) | Sem calibrar, o SFace mostra fotos de terceiros: tem de vir antes de produção |
| 4. Tags e filtros | Nova organização por tags, fotógrafo e admin (7) | Depende das decisões da seção 4 |
| 5. Contas | Perfil marketing (3), conta temporária (4) | Independem do vídeo e preparam o envio de vídeo |
| 6. Pessoas institucionais | Cadastro, autorização por e-mail, busca automática (11, 13) e a 4c | Já calibrado, a busca no acervo inteiro fica confiável |
| 7. Vídeo | Prova de conceito → envio, conversão e reprodução (1) → reconhecimento em vídeo (2) | Maior risco técnico e de armazenamento |
| 8. Segurança da selfie | Decisão sobre a galeria → prova de conceito → prova de vida (10) | Depende da decisão (a)/(b) da seção 2.1 |
| 9. Aplicativo e site | Site como aplicativo web (17), aplicativo móvel (8, 9) | Quando as telas estiverem estáveis, para não refazer duas vezes |
| 10. Fechamento | Painel do armazenamento (16), tutorial (15), remoção do botão temporário | Descrevem o sistema pronto |

Documento de requisitos: pela quantidade de mudanças (perfis novos, vídeo, reconhecimento em vídeo, prova de vida, calibração), o documento será a versão 2.0 (decidido em 15/10). O documento é reescrito depois das respostas da seção 4 e antes das fases 4 a 9. As fases 1 a 3 já estão cobertas pela v1.6 e podem começar logo.

# 4. Decisões que dependiam do Thiago — respondidas em 15/10

- Data da 2ª banca: ainda sem data. Seguimos com calma, e o Thiago avisa quando houver data.

- Tags: filtro de evento, sem grupos, lista única, cada tag editável só pelo dono (seção 2.2).

- Item 7: filtro e tag são a mesma coisa (respondido no item 2).

- Item 13: marcação automática das fotos novas da pessoa autorizada (seção 2.4).

- Item 10: o envio pela galeria sai; a busca é só pela câmera.

- Marketing: mesmas funções do fotógrafo, inclusive baixar para divulgação; a finalidade precisa ser declarada na v2.0.

- Conta temporária: criada pelo administrador, vale 24 h, e as fotos passam por aprovação do administrador.

- Vídeo: sem limites definidos ainda; estimativa de espaço na seção 2.2. O Prof. Mozart consegue mais armazenamento se o vídeo funcionar.

- Versão: 2.0.